# PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Sinh viên: [Họ và tên sinh viên]

Mã sinh viên: [Mã sinh viên]

Lớp: [Lớp]

Đơn vị thực tập: [Tên đơn vị thực tập]

Giảng viên hướng dẫn: [Tên giảng viên]

Đề tài: Xây dựng hệ thống học tiếng Anh trực tuyến cho trẻ em với AI chấm điểm tự động

Thời gian thực tập: Từ ngày [DD/MM/YYYY] đến ngày [DD/MM/YYYY]

## 1. MỤC TIÊU THỰC TẬP

### 1.1. Mục tiêu chung

Áp dụng kiến thức đã học vào thực tế

Rèn luyện kỹ năng lập trình, phân tích và thiết kế hệ thống

Tích lũy kinh nghiệm làm việc trong môi trường thực tế

Hoàn thành đề tài thực tập tốt nghiệp

### 1.2. Mục tiêu cụ thể

Nắm vững công nghệ Laravel, PHP, MySQL

Tích hợp API bên ngoài (Google Gemini API)

Xây dựng hệ thống web hoàn chỉnh

Sử dụng Docker để triển khai ứng dụng

Viết tài liệu kỹ thuật và báo cáo

## 2. NỘI DUNG THỰC TẬP

### 2.1. Giai đoạn 1: Nghiên cứu và phân tích (Tuần 1-2)

Thời gian: [Ngày bắt đầu] - [Ngày kết thúc]

Nội dung:

Nghiên cứu yêu cầu dự án

Tìm hiểu các công nghệ sẽ sử dụng:

Laravel framework

Google Gemini API

Docker và Docker Compose

Python FastAPI

Phân tích các hệ thống tương tự

Thiết kế kiến trúc hệ thống

Thiết kế cơ sở dữ liệu

Sản phẩm:

Tài liệu phân tích yêu cầu

Sơ đồ kiến trúc hệ thống

Sơ đồ cơ sở dữ liệu (ERD)

Kế hoạch chi tiết phát triển

Đánh giá:

[ ] Hoàn thành nghiên cứu công nghệ

[ ] Hoàn thành thiết kế hệ thống

[ ] Được giảng viên phê duyệt

### 2.2. Giai đoạn 2: Phát triển Backend (Tuần 3-5)

Thời gian: [Ngày bắt đầu] - [Ngày kết thúc]

Nội dung:

Setup môi trường phát triển (Docker)

Tạo Laravel project

Thiết kế và tạo database migrations

Phát triển Models và Relationships

Phát triển Controllers và Services:

WritingController

AttemptController

GeminiScoringService

TranslationService

Tích hợp Google Gemini API

Xây dựng RESTful API endpoints

Phát triển Python FastAPI service cho Speech

Sản phẩm:

Database schema hoàn chỉnh

Backend API hoàn chỉnh

Service tích hợp AI

Speech service (TTS/STT)

Đánh giá:

[ ] Database migrations hoàn thành

[ ] API endpoints hoạt động

[ ] Tích hợp Gemini API thành công

[ ] Speech service hoạt động

### 2.3. Giai đoạn 3: Phát triển Frontend (Tuần 6-7)

Thời gian: [Ngày bắt đầu] - [Ngày kết thúc]

Nội dung:

Thiết kế giao diện người dùng (UI/UX)

Phát triển Blade templates:

Trang chủ

Trang danh sách bài học

Trang làm bài tập

Trang kết quả

Trang xem lại

Phát triển Admin panel

Tích hợp JavaScript cho tương tác

Phát triển tính năng embed (iframe)

Styling và responsive design

Sản phẩm:

Giao diện người dùng hoàn chỉnh

Admin panel

Trang embed

Responsive design

Đánh giá:

[ ] Giao diện thân thiện, dễ sử dụng

[ ] Responsive trên nhiều thiết bị

[ ] Admin panel đầy đủ chức năng

[ ] Embed hoạt động tốt

### 2.4. Giai đoạn 4: Testing và Hoàn thiện (Tuần 8-9)

Thời gian: [Ngày bắt đầu] - [Ngày kết thúc]

Nội dung:

Kiểm thử chức năng (Functional Testing)

Kiểm thử hiệu năng (Performance Testing)

Kiểm thử bảo mật (Security Testing)

Sửa lỗi (Bug fixing)

Tối ưu hóa code và database queries

Tối ưu hóa prompt cho Gemini API

Cải thiện UX/UI

Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng

Sản phẩm:

Hệ thống đã được kiểm thử

Bug list và fix log

Tài liệu hướng dẫn

Hệ thống hoàn chỉnh

Đánh giá:

[ ] Tất cả chức năng hoạt động đúng

[ ] Hiệu năng đạt yêu cầu

[ ] Không có lỗi nghiêm trọng

[ ] Tài liệu đầy đủ

### 2.5. Giai đoạn 5: Viết báo cáo (Tuần 10)

Thời gian: [Ngày bắt đầu] - [Ngày kết thúc]

Nội dung:

Tổng hợp tài liệu dự án

Viết báo cáo thực tập tốt nghiệp:

Mở đầu

Chương 1: Tổng quan về đề tài

Chương 2: Phân tích và thiết kế hệ thống

Chương 3: Cài đặt và triển khai

Chương 4: Kết quả và đánh giá

Kết luận

Chuẩn bị presentation

Hoàn thiện các phụ lục:

Kế hoạch thực tập

Nhật ký thực tập

Phiếu nhận xét

Sản phẩm:

Báo cáo thực tập hoàn chỉnh

Presentation slides

Các phụ lục

Đánh giá:

[ ] Báo cáo đầy đủ nội dung

[ ] Format đúng quy định

[ ] Presentation sẵn sàng

[ ] Nộp đúng hạn

## 3. KẾ HOẠCH CHI TIẾT THEO TUẦN

### Tuần 1: Nghiên cứu và thiết kế

Thứ 2-3: Nghiên cứu yêu cầu, công nghệ

Thứ 4-5: Thiết kế kiến trúc, database

Thứ 6: Review và chỉnh sửa

Cuối tuần: Báo cáo tiến độ

### Tuần 2: Hoàn thiện thiết kế và bắt đầu code

Thứ 2-3: Hoàn thiện thiết kế chi tiết

Thứ 4-5: Setup môi trường, tạo project

Thứ 6: Bắt đầu phát triển database

Cuối tuần: Báo cáo tiến độ

### Tuần 3-5: Phát triển Backend

Mỗi ngày: Phát triển các module backend

Cuối tuần: Review code, test, báo cáo

### Tuần 6-7: Phát triển Frontend

Mỗi ngày: Phát triển giao diện

Cuối tuần: Review UI/UX, báo cáo

### Tuần 8-9: Testing và hoàn thiện

Mỗi ngày: Test, fix bug, tối ưu

Cuối tuần: Review tổng thể, báo cáo

### Tuần 10: Viết báo cáo

Mỗi ngày: Viết báo cáo

Cuối tuần: Hoàn thiện, nộp báo cáo

## 4. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

### 4.1. Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu tài liệu, sách, website

Tham khảo các dự án tương tự

Thử nghiệm công nghệ mới

### 4.2. Phương pháp phát triển

Agile/Scrum methodology

Version control với Git

Code review

Testing thường xuyên

### 4.3. Công cụ sử dụng

IDE: VS Code, PHPStorm

Version Control: Git, GitHub

Database: MySQL, phpMyAdmin

Container: Docker, Docker Compose

API Testing: Postman

Documentation: Markdown, Word

## 5. ĐÁNH GIÁ VÀ THEO DÕI

### 5.1. Báo cáo tiến độ

Báo cáo hàng tuần với giảng viên hướng dẫn

Ghi nhật ký thực tập hàng ngày

Cập nhật tiến độ trên Git

### 5.2. Đánh giá

Đánh giá theo từng giai đoạn

Đánh giá cuối kỳ

Đánh giá từ đơn vị thực tập

## 6. DỰ KIẾN KẾT QUẢ

### 6.1. Sản phẩm

Hệ thống web hoàn chỉnh

Source code trên GitHub

Tài liệu kỹ thuật

Báo cáo thực tập

### 6.2. Kỹ năng đạt được

Kỹ năng lập trình Laravel

Kỹ năng tích hợp API

Kỹ năng sử dụng Docker

Kỹ năng phân tích và thiết kế hệ thống

Kỹ năng viết tài liệu

## 7. RỦI RO VÀ GIẢI PHÁP

### 7.1. Rủi ro

API bị giới hạn: Gemini API có rate limit

*Giải pháp:* Implement caching, rate limiting

Thời gian không đủ: Công việc nhiều

*Giải pháp:* Ưu tiên tính năng quan trọng, làm thêm giờ

Lỗi kỹ thuật: Có thể gặp lỗi không lường trước

*Giải pháp:* Tìm kiếm trên Stack Overflow, hỏi giảng viên

### 7.2. Backup plan

Nếu không kịp thời gian: Tập trung vào tính năng core

Nếu API lỗi: Có fallback mechanism

## 8. XÁC NHẬN

Sinh viên thực hiện

[Chữ ký]

[Họ và tên]

Ngày: [DD/MM/YYYY]

Giảng viên hướng dẫn

[Chữ ký]

[Họ và tên]

Ngày: [DD/MM/YYYY]

Đơn vị thực tập

[Chữ ký và đóng dấu]

[Đại diện đơn vị]

Ngày: [DD/MM/YYYY]